**Solicitud de Cambio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | *Cambio del diseño del sitio web* | | | | **Control ID:** | | | SDC\_1 |
| **Solicita:** | *Troncoso Tirado Paola* | | | | **Fecha:** | | | 18 Junio 19 |
| **Proyecto:** | *Distribuidora de Muebles Maravatío* | | | | **Requerido para:** | | | Diseño |
| **Razón:** | *La plantilla asignada en la etapa de diseño no cumplía con lo necesario para la implementación* | | | | **Prioridad:** | | | Media |
| **Descripción del Cambio** | | | | | | | | |
| *Durante el inicio de la etapa de diseño se asignó un diseñó para el sitio de web, sin embargo, cuando pasó a la etapa de desarrollo no se adaptaba completamente a los módulos de comercio electrónico, además el cliente solicitó la implantación de ciertos colores, tal como: blanco, verde y gris.* | | | | | | | | |
| **Fase del Proyecto** | | | | | | | | |
| [ ] Requerimientos  [X] Diseño  [ ] Construcción | | | [ ] Pruebas de Sistemas  [ ] Pruebas de Usuario | | | [ ] Implementación  [ ] Garantía | | |
| **Impacto Estimado** | | | | | | | | |
| Esfuerzo (hrs): 48 hrs | | Tamaño: | | Costo: $ 15,000 | | | Documentos: Mapa de navegación. | |
| **Descripción de la Solución** | | | | | | | | |
| *Se realizará un nuevo diseño que cumpla con lo necesario para la implementación de los módulos de comercio electrónico, así mismo como se utilizarán los colores que fueron solicitados*. | | | | | | | | |
| [ ] Documentación Asociada | | | [ ] Autorizado CCC (S/N) | | | Fecha: 20 Junio 2019 | | |
| **Categoría** | | | | | | | | |
| [ ] RE: Requerimientos  [ ] RN: Req de Negocio  [X] DI: Diseño  [ ] ME: Mejora | | | [ ] ET: Espec Técnicas  [ ] LE: Legal / Políticas  [ ] AM: Ambiente  [ ] PP: Plan de Pruebas | | | [ ] MA: Malentendido  [ ] EI: Error en Instalación  [ ] EP: Error en Producción  [ ] DO: Documentación Usuario | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto Real** | | |
| Esfuerzo (hrs): 60 hrs | Costo: $ 17,406 | Documentos: Mapa de navegación. |
| Realizado por: Troncoso Tirado Paola | | Fecha: 18 Junio 2019 |

**Aprobado por:**



1. Firma y nombre: Jacobo Tirado Ana Luz Fecha: 21/Junio/2019